## Slide 1: Cahier des charges
Élaboration d’un Portfolio

## Slide 2: Sommaire
Présentation du projet
Enjeux et objectifs
Équipe projet
Spécifications ergonomiques
Spécifications fonctionnelles
Spécifications techniques
Contraintes techniques et réglementaires
Qualité et performance
Rétroplanning
Devis

## Slide 3: Présentation du projet
Création d’un portfolio interactif et professionnel permettant de démontrer mes compétences en tant que Data Analyst chef de projet.
A destination d’un client grand compte dans l’industrie aéronautique (Aéroworld).
Ce portfolio mettra en avant mes livrables, mes outils maîtrisés, mes soft skills ainsi que ma posture de consultant.

## Slide 4: Enjeux
Aéroworld souhaite recruter un profil capable de gérer des projets data complexes et innovants.
Le portfolio doit prouver la maîtrise des outils, des méthodes analytiques, de la conduite de projet et de la posture de conseil.

## Slide 5: Objectifs
S : Structurer un portfolio complet conforme aux attentes d’Aéroworld.
M : Produire des livrables (analyse besoin, cahier des charges, Gantt, mockups, dashboards, documentation + vidéo).
A : Réalisable dans un délai de 4 à 5 semaines selon le rétroplanning établi.
R : Cadré sur les besoins métiers exposés dans la documentation client.
T : Finalisé pour présentation à l’oral avant le 03/08/2025

## Slide 6: Équipe projet
Antoine Vatin, analyste data candidat : chef de projet et contributeur principal. Responsable de la définition des spécifications fonctionnelles et techniques, de la création des contenus et de la mise en ligne du site
Mame Demba Cisse, mentor chez OpenClassrooms : conseil et accompagnement hebdomadaire
Hayley de Data ESN, manager N+1 : conseil
Suzanne de Data ESN en charge du positionnement des consultants et en lien avec la maitrise d’ouvrage chez Aéroworld

## Slide 7: Spécifications ergonomiques
Navigation fluide, intuitive et responsive.
Organisation logique des sections (profil, projets, livrables, visualisations).
Accessibilité renforcée : contraste élevé, typographies lisibles, icônes explicites.
Portfolio et dashboards exploitables aussi bien sur ordinateur de bureau que sur tablette.

## Slide 8: Spécifications Fonctionnelles
Affichage structuré des livrables du projet.
Tableaux de bord.
Accès aux projets et leurs livrables
Intégration d’éléments externes.
Respect des contraintes RGPD et sensibilisation à la cybersécurité.

## Slide 9: Contraintes
CMS choisi : Google Sites (hébergement via Google, HTTPS natif).
Visualisations : publication des dashboards et livrables
Compatibilité assurée avec Chrome, Firefox, Safari, Edge (desktop/tablette)
Respect du RGPD, aucune donnée personnelle ou confidentielle collecté et/ou publié, droit d’auteur, norme W3C.

## Slide 10: Qualité et performance
Temps : 5 semaines de production.
Coûts licences & outils :
Ce projet doit être réalisé sans budget
Référentiels qualité :
Norme Opquast (UX)
W3C (accessibilité)
Bonnes pratique UX/UI
Documentation claire
Le coût est en termes de temps et d’énergie pour trouver des solutions gratuites et s’y former

## Slide 11: Qualité et performance
Suivi du projet
Réunion mentorat hebdomadaire (avancement, valider les livrables, lever les blocages, autoriser la soutenance)
Echéances du projet
Présentation du projet première semaine de juillet retard possible jusqu’au 3 août

## Slide 12: Rétroplanning
Étape | Date cible
Démarrage | Semaine 23
Rédaction analyse des besoins, carte mentale de structuration du projet, diagramme de Gantt | Semaine 23 – 24
Cahier des charges fonctionnel finalisé | Semaine 24 – 25
Collecte et synthèse de données pour tableaux de bord | Semaine 25
Création mock-ups, et tableaux de bord | Semaine 25 – 26
Finalisation du portfolio et création vidéo et documentation | Semaine 26
Soutenance | Semaine 27

## Slide 13: Devis estimatif
Prestation | Structuration des pages, intégration de projets, création de contenus métiers, design responsive, documentation utilisateur.
Poste de coût | Montant estimé (€)
Ressources humaines (24 j) | TJM 450€ x 24 = 10 800€
Outils (Google Sites, Github …) | 0 €
Total estimé | 10 800€ HT